| Projetos Prioritários de investimentos – PPI – Intervenções em Favelas Paraisópolis | Local: Plataforma Microsoft Teams | Data: 14/09/2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Horário: Início: 17h22 - Término: 19h00 |
|  | Participantes: Lista de presença (anexa) | Autor: Mayara |
|  |  | Nº de páginas: 05 |

Pauta: Apresentação técnica do projeto de obras do Córrego do Antonico

| Descrição No dia 14 de setembro de 2020 às 17h00 iniciou-se a reunião do Conselho Gestor de Paraisópolis com a participação de representantes do poder público e sociedade civil. A reunião foi conduzida pela Conselheira Alexia. Apresentou-se o Secretário Adjunto, Sr. Luiz Ricardo Viegas de Carvalho que referiu que a pauta a ser discutida é sobre a apresentação técnica do projeto de Obras no Córrego do Antonico, logo após houve a fala do Secretário Sr. Carlos Roberto Queiroz Tomé Júnior que assumiu a Pasta, e se colocou à disposição para comunicação com a população. Alexia agradeceu a presença do Secretário e desejou boas vindas a Secretaria Municipal de Habitação. Alexia solicitou, conforme sugestão da Conselheira Sra Monica, a apresentação dos membros do Conselho Gestor, iniciado pelos representantes da sociedade civil, poder público e finalizado com a apresentação das Convidadas, Sra. Maria José Gullo, Diretora de Projetos da Coordenaria Físico Territorial, e Ana Cristina, Arquiteta do Departamento de Projetos, que prosseguiram a reunião com a apresentação técnica do projeto do Córrego do Antonico. Ana Cristina arquiteta de SEHAB/ CFT/ PROJ, iniciou a apresentação, com a explanação sobre o córrego Antonico, e informações previstas no projeto, como: · Córrego Antonico possui 1.500 metros de extensão, encontra-se em condições naturais e cruza comunidade Paraisópolis completamente; · Previsão de Urbanização das quadras no entorno do córrego; · Canalização do córrego; · Implantação de parque linear: pista de skate, quadra poliesportiva, praça com equipamentos de ginastica, playground e ciclovia; · Implantação de Áreas verdes A obra terá um custo estimado de R$ 110.974.452,92 (Cento e dez milhões novecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), exceto os casos de desapropriação. O projeto baseou-se em um estudo para distinguir os fluxos da água, sendo dissertado sobre: · O canal superficial, também denominado canal principal, será uma canalização aberta e irá manter em sua superfície a água da nascente e chuvas, permanecendo um fluxo de pouca variação de nível ao longo do seu percurso; · O canal secundário será uma canalização fechada e irá receber as águas vindas do sistema de micro drenagem do entorno; Quanto ao parque linear, explanou-se que serão instalados equipamentos públicos como playground; bancos; equipamentos de ginastica; arborização; iluminação pública e sistema de coleta de lixo; O parque funcionará como passeio público ao longo de todo o córrego; Todo o setor do Antonico também será objeto de urbanização de quadras para implantação do Parque Linear do Antonico, que contará com toda a infraestrutura e em complementação ao já executado no setor. Foi apresentada aos presentes uma imagem virtual de como ficara o Córrego do Antonico após projeto implementado. O secretário adjunto Sr.Ricardo Veigas, questionou as convidadas se a apresentação retratou a primeira fase do projeto. Sra. Maria José colocou que a primeira etapa será realizada pela Secretaria Municipal de Habitação, e as outras são responsabilidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) o que totaliza 3 etapas. Enfatizou que o trabalho é articulado entre as secretarias e departamentos. Ao serem questionadas sobre a estimativa de valor da desapropriação, Sra. Maria José indica que é aproximadamente R$ 28.000.000,00 (Vinte e oito milhões de reais). Sra.Isabel- Conselheira, questionou se a obra será realizada desde a Avenida Giovanni Gronchi e terminará na Rua Dr. Flavio Américo Maurano, Ana Cristina confirmou a indagação. Sra.Isabel colocou que após observar o projeto, entendeu-se que o canal superficial será o último processo a ser realizado, visto que a princípio será realizado um canal subterrâneo e provisoriamente no local será um gramado. Ana Cristina, arquiteta de SEHAB/ CFT/ PROJ, esclareceu que o gramado fará parte do parque linear implantado ao entorno do córrego e não é provisório. Sra.Maria José, SEHAB/ CFT/ PROJ, esclareceu que a previsão de início das obras em Paraisópolis, provavelmente será na última semana de Outubro ou início de Novembro de 2020, estão somente aguardando a finalização da classificação das licitantes. Citou que iniciará a execução da obra com a desapropriação, emissão de posse das áreas, isolamento das áreas e remoções das famílias. A Sra. Monica – Conselheira, afirmou que o espelho d água recebe agua de chuva e indagou o papel do canal secundário. Ana Cristina elucidou que o canal secundário, que é o canalizado vai receber a micro drenagem das quadras do entorno e o excedente das águas das chuvas, e o canal principal receberá as águas da nascente. Dado seguimento, Sra.Monica questionou qual o escopo da etapa dois e etapa três do projeto. Maria José explanou que SEHAB realizará a parte do projeto da nascente até o ladeirão, onde é atravessada a extensão do córrego. A etapa dois e três, serão a canalização do córrego até o Rio Pinheiros, e será realizada pela DAEE e SIURB. O cronograma foi programado para iniciar com algumas desapropriações no intuito de implantar canteiro de obras, e depois dar continuidade, compromisso esse, que foi assumido pelo governo do município. Dando sequência na reunião, a Conselheira Vânia, SEHAB/DEPLAN, indagou se a obra vai ser de montante a jusante ou vice-versa, e se há atualização de número de remoções previstas. Sra.Maria José esclareceu que é de montante a jusante, e não há unidades habitacionais ao lado do córrego, somente urbanização e canalização. As casas que permanecerão serão as remanescentes. Enfatizou que a canalização é por toda a extensão do córrego, não sendo possível ser realizada em partes, por isso a articulação com DAEE que fará o piscinão para posteriormente o fluxo de água ser direcionado ao Rio Pinheiros. Conselheira Sra.Monica retoma sua fala, com o questionamento referente ao número previsto de remoções e qual o atendimento específico a essas famílias. Diretor de SEHAB/DTS Sul, Sr Felinto, explicou que serão aproximadamente 1.500 remoções, mas haverá uma atualização cadastral na área, o que poderá ocasionar na alteração do coeficiente. E acrescentou que haverá terrenos destinados para provisão externa, sendo apresentado no decorrer do ano ao Conselho Gestor também ressaltou que o atendimento provisório será com Auxílio Aluguel até o recebimento do atendimento definitivo. Sra.Maria José explanou o assunto, destacando que a urbanização é um processo que antecede a construção de Unidades Habitacionais, nesse sentido, em Paraisópolis tem áreas de interesse social para estudo de SEHAB, a princípio tem-se possibilidade de 8 (oito) terrenos e 5.000 U.H, o que diminuiria o déficit habitacional da área. Alexia expôs que as famílias receberão Auxílio Aluguel, que é um benefício continuado, até a contemplação do atendimento definitivo, e acentuou que somente será cancelado o benefício e/ou atendimento definitivo no caso das famílias não se enquadrem nas normativas da Secretaria Municipal de Habitação. Sr.Luiz Carlos, Coordenador Físico Territorial, complementou informando que a empresa que ganhar a licitação, já está previsto no orçamento, o pagamento de R$400,00 as famílias removidas. Monica Mation questionou se enquanto perdurar a obra, a empresa pagará o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) as famílias. Felinto esclareceu que o Auxílio Aluguel será pago pela SEHAB. Sra Maria José reforçou a fala do Sr. Felinto, informando que as desapropriações são para áreas privadas, e enfatizou que existem muitas áreas particulares no local, com estimativa de 28.000.000,00 (Vinte e Oito Milhões de reais) destinado ao pagamento das indenizações. E retratou o custo das obras, que será aproximadamente R$110.000.000,00 (Cento e dez milhões de reais) de remoções, com adição de 28.000.000,00 (Vinte Oito milhões de reais) de pagamento de indenizações e mais o pagamento do benefício continuado estimado para 1.500 famílias que serão removidas de áreas públicas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por família. Em casos de ocupação em área particular, existirá uma análise da SEHAB. Entretanto, como o terreno é de responsabilidade do proprietário o valor para indenização sofrerá alterações, devido ausência de cuidados do proprietário em resguardar o seu terreno. Sra.Maria José se prontificou a repassar o número de contribuintes que são de áreas particulares e públicas, essa informação será repassada na próxima reunião do Conselho Gestor. A Conselheira Adriana solicitou uma explicação referente à definição do valor estipulado de 28.000.000,00 (Vinte e oito milhões de reais) para indenizações. Sra.Maria José explicitou que para chegar a esse valor, existe o número de inscrição nomeado SQL (Setor Quadra Lote) que é o número do contribuinte, que é o número do IPTU, que se identifica o valor venal pago no IPTU e cadastrado pela Secretaria Municipal de Finanças, sendo realizada assim uma estimativa de valor a ser indenizado, e posteriormente avaliado pelo Departamento de desapropriação (DESAP). Sr.Ricardo, Secretário Adjunto, propôs na próxima reunião ordinária do Conselho Gestor, seja abrangida a fase que está à licitação e quantas famílias serão removidas, para que assim tenha o acompanhamento do Conselho Gestor em todas as etapas que antecedem as obras. Conselheira Sra.Isabel agradeceu o empenho da Secretária Municipal de Habitação nas elucidações, e colocou que o Conselho Gestor bem posicionado, ele torna formadores de opiniões que agrega no trabalho de SEHAB. Conselheira Sra.Monica solicitou que na próxima reunião seja apontado em proporção quantas são as áreas publicas e privadas. Ao final da reunião, Alexia informou que a próxima reunião extraordinária será realizada dia 05 de Outubro de 2.020 e agradeceu a participação de todos. | Assunto Apresentação Secretário Apresentação dos presentes Apresentação técnica do projeto de obras do Córrego do Antonico Apresentação técnica do projeto de obras do córrego Antonico Apresentação técnica do projeto de obras do córrego Antonico Questionamentos sobre as etapas do projeto. Explanação do projeto Locais de inicio e finalização da obra Observações sobre o projeto Explanação do projeto Explanação do projeto Explanação do projeto Explanação do projeto Explanação sobre os atendimentos as famílias removidas e desapropriadas Explanação sobre os atendimentos as famílias removidas e desapropriadas Explanação sobre os atendimentos as famílias removidas e desapropriadas Explanação sobre as desapropriações Firmado repasse de informações quantitativo sobre o projeto. Explanação sobre o valor total de indenizações. Firmado repasse de informações quantitativo sobre o projeto. Agradecimentos |
| --- | --- |